СОВЕТ

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

636900, Томская область, с. Тегульдет, ул.Ленина,156

тел. факс 8(38246)2-19-25, 2-15-42, e-mail: tegsp@tomsk.gov.ru, сайт: tegsp.tomsk.ru

20.12.2018                                            с. Тегульдет                                               № 42

Об утверждении Плана работ по благоустройству

Тегульдетского сельского поселения на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тегульдетское сельское поселение», рассмотрев План работ по благоустройству Тегульдетского сельского поселения на 2018 год,

Совет Тегульдетского сельского поселения решил:

1. Утвердить План работ по благоустройству Тегульдетского сельского поселения на 2019 год, согласно приложению, к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Совета и Администрации Тегульдетского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования «Тегульдетское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования                                       в Информационном бюллетене Совета и Администрации Тегульдетского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Администрации Тегульдетского сельского поселения Житника В.С.

# Глава Тегульдетского сельского поселения -

Председатель Совета Тегульдетского

сельского поселения 						                     В.С.Житник

ПЛАН РАБОТ

по благоустройству Тегульдетского сельского поселения на 2019 год

| № п/п | Наименование | Тегульдет руб. | Байгалы руб. | Куянов- ская Гарь руб. | Центрополигон руб. | Четь-Конторка руб. | Покровский Яр руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м | Январь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снегоочистка улиц Тегульдетского сельского поселения | 170000 | 10000 | 10000 | 25000 | 15000 | 10000 | 240000 |
| 2 | Уличное освещение | 110000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 | 164000 |
| 3 | Очистка от снега территории памятника воинам ВОВ, камня «Скорби» и пешеходного перехода около ЦРБ и льда на территории «Буровой» | 5000 | - | - | - | - | - | 5000 |
| 4 | Проведение противогололедных мероприятий на улицах Тегульдетского сельского поселения | 10000 | - | - | - | - | - | 10000 |
| 5 | Очистка колодцев от снега и льда в с. Тегульдет, по ул. Ленина, Садовая, Новая, Гнездилова, Береговая, пер. Железнодорожный | 10000 | - | - | - | - | - | 10000 |
| 6. | Подготовка и проведение праздника Крещения | 10000 | - | - | - | - | - | 10000 |
|  | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снегоочистка улиц Тегульдетского сельского поселения (котировка) | 170000 | 10000 | 10000 | 25000 | 15000 | 10000 | 240000 |
| 2 | Уличное освещение | 78000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 6000 | 110000 |
| 3 | Проведение противогололедных мероприятий на улицах Тегульдетского сельского поселения | 10000 | - | - | - | - | - | 10000 |
| 4. | Очистка от снега территории памятника воинам ВОВ, камня «Скорби», пешеходного перехода около ЦРБ и льда на территории «Буровой» | 5000 | - | - | - | - | - | 5000 |
| 5 | Очистка крыш от снега муниципального жилья Тегульдетского сельского поселения и на административных зданиях | 5000 | - | - | - | - | - | 5000 |
| 6 | Уборка елки и разборка детских горок на территории «Зимнего городка» | 10000 | - | - | - | - | - | 10000 |
|  | Март |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снегоочистка улиц Тегульдетского сельского поселения (котировка) | 170000 | 10000 | 10000 | 25000 | 15000 | 10000 | 240000 |
| 2 | Проведение противогололедных мероприятий на улицах с. Тегульдет | 10000 | - | - | - | - | - | 10000 |
| 3 | Очистка от снега территории памятника воинам ВОВ, камня «Скорби», пешеходного перехода около ЦРБ и льда на территории «Буровой» | 5000 | - | - | - | - | - | 5000 |
| 4 | Очистка крыш от снега многоквартирных домов, в которых имеется муниципальное жилье, домов с муниципальным жильем, в которых проживают пожилые граждане | 5000 | - | - | - | - | - | 5000 |
| 5 | Уличное освещение | 78000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 6000 | 110000 |
| 6 | Очистка от снега канавы (вручную) от пер. Садового до ул. Комарова и далее в болото (протяженностью около 600 м.) | 15000 | - | - | - | - | - | 15000 |
| 7 | Очистка от снега кюветов (вручную) от ул. Октябрьской до ул. Партизанской и далее до поймы р. Тегульдетка (450 м.), от ул. Рабочая до поймы реки Чулым (700 м.) | 7000 | - | - | - | - | - | 7000 |
| 8. | Очистка 8 колодцев от снега и льда | 5000 | - | - | - | - | - | 5000 |
|  | # ИТОГО за квартал | 888 000 | 52 000 | 52 000 | 101 000 | 71 000 | 52 000 | 1 216 000 |
|  |  | Тегульдет руб. | Байгалы руб. | Куянов- ская Гарь руб. | Центрополигон руб. | Четь-Конторка руб. | Покровский Яр руб. | Итого |
|  | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропуск талых вод , очистка канав от снега в с. Тегульдет, по ул. Пушкина, Зеленая, Рабочая, Лермонтова, Октябрьская, Южная, Садовая, Сибирская, Партизанская, Гнездилова, Железнодорожная, Береговая, Ленина, Новая, Молодежная, Таежная, Мира, Гагарина, Некрасова, Комсомольская, Лесная, пер. Береговой, Рабочий, Железнодорожный, Пушкина, Лесной, Сплавной, Садовый , Партизанский , от ул. Лермонтова по территории РСУ до ул. Маяковского, в пос. Байгалы ( ул. Байгалинская, 17), (общей протяженностью около 10 километров) | 290000 | 10000 | - | - | - | - | 300000 |
| 2 | Проведение противогололедных мероприятий | 10000 | - | - | - | - | - | 10000 |
| 3 | Уборка мусора в населенных пунктах поселения | 80000 | - | - | - | - | - | 80000 |
| 4 | Уличное освещение | 68000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 90000 |
| 5 | Содержание дорожного полотна | 130000 | 10000 | 10000 | 25000 | 15000 | 10000 | 200000 |
| 6 | Организация и проведение санитарных пятниц и субботников по благоустройству территорий на реже 2 раз в месяц | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Внутренняя очистка шести колодцев в с. Тегульдет | 36000 | - | - | - | - | - | 36000 |
| 8. | Установка двух памятных плит к памятнику погибшим в ВОВ в п. Центрополигон | - | - | - | 50000 | - | - | 50000 |
| 9. | Спиливание переросших деревьев, уборка порубочных остатков | 100000 | - | - | - | - | - | 100000 |
|  | Май |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка мусора в населенных пунктах поселения | 300000 | 5000 | 5000 | 10000 | 20000 | 10000 | 350000 |
| 2 | Обустройство сквера «Юбилейный» в с. Тегульдет (высаживание деревьев, уборка территории сквера, обустройство клумб, посадка, поливка цветов) | 20000 | - | - | - | - | - | 20000 |
| 3 | Уличное освещение | 45000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 62000 |
| 4 | Грейдирование дорожного полотна | 63000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 84000 |
| 5 | Ремонт пяти детских игровых площадок | 60000 | - | - | - | - | - | 60000 |
| 6 | Приобретение, установка и замена дорожных знаков | 20000 | - | - | - | - | - | 20000 |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок в населенных пунктах поселения | 30000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 4000 | 50000 |
| 8 | Уход за деревьями (озеленение) | 20000 | - | - | - | - | - | 20000 |
| 9 | Наведение порядка и ремонт ограждений в местах захоронений | 80000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100000 |
| 10 | Обустройство Парка Победы в с. Тегульдет (приобретение и установка ограждения) | 180000 |  |  |  |  |  | 180000 |
| 11 | Обустройство Сквера Выпускников в с. Тегульдет (высаживание деревьев, уборка территории сквера, обустройство клумбы, посадка, поливка цветов | 750000 |  |  |  |  |  | 750000 |
| 12 | Установка детской площадки на ул. Ленина в с. Тегульдет | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 |
|  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация сбора и вывоз твердых бытовых отходов | 100000 | - | - | - | - | - | 100000 |
| 2 | Уличное освещение (приобретение, установка и замена уличных фонарей в с. Тегульдет | 80000 | - | - | - | - | - | 80000 |
| 3 | Ремонт тротуара по пер. Пушкина (от ул. Луговой до ул. Молодежной) | 20000 | - | - | - | - | - | 20000 |
| 4 | Грейдирование дорожного полотна | 63000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 84000 |
| 5 | Ямочный ремонт дорожного полотна (отсыпка песчано-гравийной смесью) в с. Тегульдет, улицы: Зелёная, Гнездилова, Заречная, Строительная, Орлинская, Горького (от ул. Парковой до пер. Пушкина), Рабочей (от пер. Садового до конца), пер. Сосновый | 360000 | - | - | - | - | - | 360000 |
| 6 | Обустройство кювета по ул. Некрасова от пер. Пушкина до ул. Комарова | 100000 | - | - | - | - | - | 100000 |
| 7 | Уход за землями общего пользования (скашивание травы в населенных пунктах) | 10000 | - | - | - | - | - | 10000 |
| 8 | Уход за высаженными деревьями и цветами в сквере «Юбилейный» и Сквере выпускников | 25 000 | - | - | - | - | - | 25000 |
|  | # ИТОГО за квартал | 2 970 000 | 45 000 | 35 000 | 113 000 | 60 000 | 45 000 | 3 268 000 |
|  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| № п/п |  | Тегульдет руб | Байгалы руб. | Куянов-ская Гарь руб. | Центрополигон руб. | Четь-Конторка руб. | Покровский Яр руб. | Итого |
|  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия в с. Тегульдет на ул. Гнездилова, Парковой | 3000000 | - | - | - | - | - | 3000000 |
| 2. | Ремонт дорожного покрытия в с. Тегульдет на ул. Партизанской, Гнездилова, Садовой, Железнодорожной, Строительной, Комсомольской, Маяковского, пер. Садовом | 4000000 | - | - | - | - | - | 4000000 |
| 3. | Грейдирование дорожного полотна | 63000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 84000 |
| 4. | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 100000 | - | - | - | - | - | 100000 |
| 5 | Уход за землями общего пользования (скашивание трав в населенных пунктах) | 10000 | - | - | - | - | - | 10000 |
| 6 | Ремонт и грейдирование дорожного полотна в пос. Покровский Яр и в Алтайке (на покосы) | 25000 | - | - | - | - | 25000 | 50000 |
| 6 | Уход за цветами в сквере «Юбилейный», сквере выпускников | 20000 | - | - | - | - | - | 20000 |
| 7 | Ремонт пешеходного моста через р. Тегульдетка напротив ЦРБ | 50000 | - | - | - | - | - | 50000 |
| 8. | Мероприятия в рамках реализации федеральной программы формирования комфортной среды: ремонт внутридворововых территорий и ограждений многоквартирных домов по ул. Советской, 2 и Октябрьской, 33 в с. Тегульдет, продолжение благоустройства Сквера выпускников в с. Тегульдет | 700000 | - | - | - | - | - | 700000 |
| 9. | Ремонт санитарной комнаты в здании Администрации сельского поселения | 100000 | - | - | - | - | - | 100000 |
|  | Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грейдирование дорожного полотна | 63000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 84000 |
| 2 | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 100000 | - | - | - | - | - | 100000 |
| 3 | Уход за землями общего пользования (скашивание трав в населенных пунктах) | 10000 | - | - | - | - | - | 10000 |
| 4 | Обустройство кювета в с. Тегульдет по ул. Комсомольской от ул. Лесной до дома № 18 | 15000 | - | - | - | - | - | 15000 |
| 5 | Уход за цветами в сквере «Юбилейный», Сквере выпускников | 20000 | - | - | - | - | - | 20000 |
|  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение осенней ярмарки в райцентре | 5000 | - | - | - | - | - | 5000 |
| 2 | Подведения итогов конкурса «Лучшая усадьба», «Лучший цветник», «Лучшее ограждение», « Лучшее административное здание», « Лучший подъезд» | 20000 | - | - | - | - | - | 20000 |
| 3 | Грейдирование дорожного полотна | 63000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 84000 |
| 4 | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 100000 | - | - | - | - | - | 100000 |
| 5 | Уличное освещение | 43000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 60000 |
|  | # ИТОГО за квартал | 8 507 000 | 12 000 | 12 000 | 19 000 | 19000 | 43 000 | 8 593 000 |
| № п/п | Наименование | Тегульдет руб | Байгалы руб. | Куянов-ская Гарь руб. | Центрополигон руб. | Четь-Конторка руб. | Покровский Яр руб. | Итого |
|  | # Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка (очистка) водоотводных канав и водопропускных труб к пропуску весенних вод | 10000 | - | - | - | - | - | 10000 |
|  | Уличное освещение | 73000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 5000 | 100000 |
|  | Содержание дорожного полотна | 130000 | 5000 | 8000 | 20000 | 8000 | 7000 | 178000 |
|  | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 50000 | - | - | - | - | - | 50000 |
|  | Проведение противогололедных мероприятий | 10000 | - | - | - | - | - | 10000 |
|  | Очистка от снега территории памятника воинам ВОВ, камня «Скорби», пешеходного перехода около ЦРБ | 5000 | - | - | - | - | - | 5000 |
|  | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка дорожного полотна от снега | 170000 | 10000 | 10000 | 25000 | 15000 | 10000 | 240000 |
|  | Проведение противогололедных мероприятий | 10000 | - | - | - | - | - | 10000 |
|  | Уличное освещение | 73000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 5000 | 100000 |
|  | Очистка от снега территории памятника воинам ВОВ, камня «Скорби», пешеходного перехода около ЦРБ и льда на территории «Буровой» | 5000 | - | - | - | - | - | 5000 |
|  | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка дорожного полотна от снега | 170000 | 10000 | 10000 | 25000 | 15000 | 10000 | 240000 |
|  | Строительство детской горки | 30000 | - | - | - | - | - | 30000 |
|  | Уличное освещение | 96000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 | 150000 |
|  | Приобретение, доставка и установка Новогодней ели в с. Тегульдет и обустройство елочных гирлянд ( 560 штук с подключением) | 30000 | - | - | - | - | - | 30000 |
|  | Очистка от снега территории памятника ВОВ, камня «Скорби», пешеходного перехода около ЦРБ, и льда на территории «Буровой» | 5000 | - | - | - | - | - | 5000 |
|  | # ИТОГО за квартал | 867000 | 45000 | 48000 | 94000 | 62000 | 47000 | 1163000 |
|  | # ИТОГО за год | 13232000 | 154000 | 147000 | 327000 | 230000 | 187000 | 14240000 |